项目支出绩效自评分析报告

项目名称：网络运维费

项目单位：071001-吕梁市农业农村局

主管部门：071-吕梁市农业农村局

2024年12月

目     录

一、项目的基本情况 	 3

（一）项目概况 	 3

（二）项目绩效目标 	 4

（三）项目实施计划 	 4

二、项目绩效完成情况 	 5

（一）预算执行情况 	 5

（二）指标完成情况 	 6

三、项目自评结果 	 Error: Reference source not found

四、项目主要经验做法 	 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 	 Error: Reference source not found

六、进一步加强项目管理措施及建议 	 Error: Reference source not found

一、项目基本信息

（一）项目 概况

项目概况 ： 视频会议室及局机关网络运行维护费

立项依据 ： 吕梁市市级财政专项资金管理办法（吕政办发[2015]32号）

项目设立的必要性 ： 保障视频会议室及局机关局域网政正常运行

保证项目实施的措施与制度： 联通配备专业技术人员定期检修维护

（二）项目绩效目标

（ 1 ） 项目实施期绩效目标

通过租用联通互联网专线，保障机关局域网范围内140余台电脑和视频会议室正常工作；聘用联通一名技术人员负责网络和视频会议室的日常维护维修。

（ 2 ） 项目年度目标

通过租用联通互联网专线，保障机关局域网范围内140余台电脑和视频会议室正常工作；聘用联通一名技术人员负责网络和视频会议室的日常维护维修。

（三） 项目 实施计划

视频会议室实时跟踪，局域网定期维护。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 |  | 全年预算数 ( 元 ) | 全年执行数 ( 元 ) | 资金结 ( 转 ) 余 ( 元 ) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标申报 ( 元 ) | 预算编制 ( 元 ) |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 100 | 10 |  |
| 市县区财政资金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |  |  | 项目已完工 |

（二）绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 |  | 实际完成值 | 定性值 情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初指标 | 调整 后指标 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频网路覆盖条数 |  | ＝13条 | 13 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 专用网络运维数 |  | ＝1条 | 1 |  | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 网络运维达标率 |  | ≥98% | 99 |  | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 视频网络故障维护时效性 |  | 及时 | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 视频网络运维费用 |  | ≤20000元 | 20000 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 农业农村会议开展便捷度 |  | 提升 | 达成预期指标 |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位视频会议开展满意度 |  | ≥95% | 99 |  | 10 | 10 |  |

- 三、 项目 自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况 得分10分 、产出、效益、服务对象满意度各方面因素， 指标完成情况得分90分， 最终评分结果： 网络运维费 项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于" 优 "。

2.全年目标实际完成情况

保障全年视频会议顺利进行。

3.项目实施和预算执行情况分析

视频会议维护费2万元全部支出。

- 产出情况及分析

能够保障各类会议的及时召开。

- 效益情况及分析

各类视频会议能够及时召开，各项制度工作能够及时安排，极大程度上提高了工作效率，同时各级市、县级部门在本地参加会议，降低了交通、食宿等各项费用的支出。

- 满意度情况及分析

100%

- 项目主要经验做法

建议县级和市级视频会议群，提前下达会议通知，在会议召开的前一天进行调试，确保当天的会议顺利进行。

- 项目管理中存在的主要问题及原因分析

基层单位负责视频调试的人员不固定，导致对设备不熟悉，遇到设备问题，无法解决。

- 下一步改进措施及管理建议

对负责视频调试人员固定，不随意更换。